DuocUC

Escuela de Informática – analista programador

N-Stock

PROYECTO DE PORTAFOLIO

Javier Muñoz

Paul Díaz

Joaquín Araneda

Profesor Guía: Cristian Moreno Sanhueza

(Mayo, 2026)

San Bernardo – Chile

INDICE

1. Breve introducción

2. Desarrollo del proyecto

3. Actualización del avance

4. Plan de pruebas funcionales

5. Trazabilidad RF-CP

6. Casos de prueba

7. Estrategia de ejecución

8. Conclusión

# DOCUMENTO UNIFICADO DE INFORMES NSTOCK

Este documento consolida los informes anteriores del proyecto NSTOCK con el informe final corregido. Se mantiene como diseño base el informe final corregido y se agregan los informes previos como antecedentes para mostrar la evolución del proyecto desde la definición inicial hasta la validación final.

| Documento | Rol dentro del informe unificado | Integración realizada |
| --- | --- | --- |
| Informe N1 NSTOCK | Antecedente inicial | Se integra como Anexo A con contexto del problema, mercado objetivo, alcance, solución tecnológica y planificación Scrum inicial. |
| Informe N2 NSTOCK | Antecedente intermedio | Se integra como Anexo B normalizado con el estado de avance previo: desarrollo funcional, revisión de módulos, enfoque cloud y base para pruebas. |
| Informe Final NSTOCK corregido | Documento principal | Se mantiene como cuerpo central y diseño base; incluye retroalimentación, herramientas, resultados de pruebas y evidencias de mejoras. |

## Estructura del documento unificado

1. Cuerpo principal: Informe Final NSTOCK corregido, con retroalimentación, herramientas, resultados de pruebas y evidencias.

2. Anexo A: Informe N1 NSTOCK, correspondiente al estado de avance inicial y definición del proyecto.

3. Anexo B: Informe N2 NSTOCK, correspondiente a la etapa intermedia de avance y preparación de la entrega final.

- INTRODUCCION: El presente informe actualiza el estado de avance de NSTOCK, incorporando el desarrollo funcional revisado y los entregables de pruebas preparados para el cierre del proyecto. NSTOCK es un sistema web cloud de gestión de inventario y punto de venta, orientado a Pymes del sector retail que operan una o mas sucursales y requieren control centralizado de stock, ventas y reposición.

- DESARROLLO DEL PROYECTO

2.1 Contexto del proyecto Los comercios de barrio suelen iniciar con procesos manuales o planillas aisladas. Cuando abren nuevas sucursales, cada local comienza a operar como una isla, generando descuadres de stock, retrasos en caja y falta de trazabilidad para la recepción de mercadería. 2.2 Problemática El problema central es el descontrol de inventario, la perdida de información y la lentitud operativa en Pymes con múltiples puntos de venta. NSTOCK aborda este problema mediante inventario por sucursal, roles de usuario, búsqueda por código de barras, punto de venta y registro de movimientos. 2.3 Mercado objetivo y homologación El mercado objetivo son micro, pequeñas y medianas empresas del retail tradicional. Frente a soluciones como Bsale o relBase, NSTOCK se plantea como alternativa académica de menor costo, con foco multi-sucursal y módulos simples para caja, inventario, ingreso de productos y consulta.

| Característica | Bsale | relBase | NSTOCK |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo base mensual | Alto para Pyme | Medio/alto | Bajo costo propuesto |
| Sucursales | Costo adicional | Costo adicional | Sin costo adicional en MVP |
| Consultor de precios | Integrado al POS | Integrado al POS | Módulo separado |
| Infraestructura | Cloud | Cloud | Cloud PaaS/DBaaS |

2.4 Objetivos

- Desarrollar un sistema web cloud para inventario y punto de venta.

- Controlar acceso por roles Administrador y Cajero.

- Gestionar stock por sucursal y registrar movimientos de inventario.

- Permitir ventas con descuento automático de stock.

- Preparar plan de pruebas funcionales y planilla de casos de prueba.

- ACTUALIZACION DEL AVANCE El informe queda actualizado con base en la revisión del proyecto NStock-main. El sistema revisado corresponde a una aplicación Spring Boot con Java 21, frontend HTML/CSS/JavaScript, persistencia MySQL mediante JPA y endpoints REST para productos, inventario, sucursales, ventas y pagos.

| Módulo | Estado actualizado | Evidencia funcional |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y roles | Implementado en frontend | Usuarios admin/1234 y usuario/1234 con permisos diferenciados. |
| Productos | Implementado en backend y frontend | Búsqueda por código, creación, obtención y edición de producto. |
| Inventario | Implementado | Listado por sucursal, ajuste manual, ingreso rápido y merma. |
| Sucursales | Implementado | Listado de sucursales y selección de sucursal activa. |
| Ventas | Implementado | Registro de venta, detalle, total y descuento de stock. |
| Pagos | Implementado parcialmente | Creación de preferencia MercadoPago con manejo de error externo. |

- PLAN DE PRUEBAS FUNCIONALES

4.1 Objeto Verificar que NSTOCK cumple sus funciones principales y que los flujos críticos operan correctamente desde la interfaz web y desde los endpoints REST. 4.2 Alcance Se prueban autenticación, roles, sucursales, productos, inventario, alertas de stock critico, ingresos, mermas, ventas y pagos. No se consideran pruebas de carga, seguridad avanzada ni certificación formal de MercadoPago.

4.2 Alcance Se prueban autenticación, roles, sucursales, productos, inventario, alertas de stock critico, ingresos, mermas, ventas y pagos. No se consideran pruebas de carga, seguridad avanzada ni certificación formal de MercadoPago.

4.3 Ambiente de pruebas

| Elemento | Configuración |
| --- | --- |
| Backend | Spring Boot, Java 21, endpoints bajo /api. |
| Base de datos | MySQL configurado para NSTOCK. |
| Frontend | HTML/CSS/JavaScript en static/index.html. |
| Navegador | Chrome, Edge o cualquier navegador moderno. |
| Datos mínimos | Usuarios admin/1234 y usuario/1234, sucursal activa, productos con stock normal y stock crítico. |

- TRAZABILIDAD RF-CP

| Requisito | Módulo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF-001 | Autenticación | Permitir inicio de sesión con rol administrador y usuario de caja. |
| RF-002 | Roles | Restringir acceso a funciones administrativas según rol. |
| RF-003 | Sucursales | Listar sucursales y seleccionar la sucursal activa. |
| RF-004 | Inventario | Listar inventario por sucursal con nombre, código, precio y stock. |
| RF-005 | Inventario | Alertar productos con stock crítico. |
| RF-006 | Productos | Buscar productos por código de barras. |
| RF-007 | Productos | Crear producto con categoría, precio, sucursal y stock inicial. |
| RF-008 | Productos | Obtener y editar nombre y precio de un producto existente. |
| RF-009 | Inventario | Actualizar stock manualmente para un producto. |
| RF-010 | Inventario | Registrar ingresos y mermas con motivo, cantidad, comentario y sucursal. |
| RF-011 | Ventas | Registrar venta, calcular total, descontar stock y guardar detalle y movimiento. |
| RF-012 | Pagos | Crear preferencia de pago MercadoPago y devolver URL de pago. |

- CASOS DE PRUEBA

| CP | RF asociado | Módulo | Caso | Pasos / datos principales | Resultado esperado | Prioridad | Despliegue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-001 | RF-001 | Autenticación | Inicio de sesión administrador | Ingresar con admin/1234. | El sistema muestra Caja, Inventario, Sucursales e Ingreso. | Alta | Sí |
| CP-002 | RF-001, RF-002 | Autenticación/Roles | Inicio de sesión usuario caja | Ingresar con usuario/1234. | El sistema muestra Caja y restringe funciones administrativas. | Alta | Sí |
| CP-003 | RF-001 | Autenticación | Credenciales inválidas | Ingresar usuario o clave no autorizada. | El sistema no habilita el panel operativo e informa error. | Media | No |
| CP-004 | RF-003 | Sucursales | Listado de sucursales | Abrir módulo Sucursales como administrador. | Se listan las sucursales disponibles desde /api/sucursales. | Alta | Sí |
| CP-005 | RF-003, RF-004 | Sucursales/Inventario | Selección de sucursal activa | Seleccionar una sucursal del listado. | Las consultas posteriores usan la sucursal activa. | Alta | Sí |
| CP-006 | RF-004 | Inventario | Consulta de inventario por sucursal | Abrir Inventario con una sucursal seleccionada. | Se muestra producto, código, precio y stock actual. | Alta | Sí |
| CP-007 | RF-005 | Inventario | Alerta de stock crítico | Cargar producto con stock menor o igual a 5. | El sistema muestra alerta de reposición o stock crítico. | Media | No |
| CP-008 | RF-006 | Productos | Búsqueda de producto existente | Buscar código de barras registrado. | Se retornan datos del producto y puede agregarse al carrito. | Alta | Sí |
| CP-009 | RF-006 | Productos | Búsqueda de producto inexistente | Buscar código no registrado. | El sistema responde 404 controlado y no agrega producto. | Media | No |
| CP-010 | RF-007 | Productos | Creación de producto con stock inicial | Guardar nombre, código, precio, categoría, sucursal y stock inicial. | Se crea producto y registro de inventario inicial. | Alta | Sí |
| CP-011 | RF-007 | Productos | Creación con datos incompletos | Intentar guardar sin campos obligatorios o precio inválido. | No se crean registros inconsistentes y se informa error. | Media | No |
| CP-012 | RF-008 | Productos | Edición de producto existente | Modificar nombre y precio de producto existente. | El producto queda actualizado y visible en inventario. | Alta | Sí |
| CP-013 | RF-008 | Productos | Edición de producto inexistente | Editar ID inexistente. | El sistema responde Producto no encontrado. | Media | No |
| CP-014 | RF-009 | Inventario | Actualización manual de stock | Enviar nuevoStock para producto existente. | El stock queda actualizado. | Alta | Sí |
| CP-015 | RF-010 | Inventario | Ingreso rápido de stock | Registrar ingreso por código y cantidad. | El stock aumenta y se registra movimiento de inventario. | Alta | Sí |
| CP-016 | RF-010 | Inventario | Registro de merma con stock suficiente | Registrar MERMA con motivo permitido. | El stock disminuye y queda movimiento con motivo. | Alta | No |
| CP-017 | RF-010 | Inventario | Merma con stock insuficiente | Registrar merma mayor al stock disponible. | El sistema bloquea la operación y no descuenta stock. | Alta | No |
| CP-018 | RF-011 | Ventas | Venta exitosa con un producto | Agregar producto al carrito y cobrar. | Se crea venta, detalle, movimiento VENTA y se descuenta stock. | Alta | Sí |
| CP-019 | RF-011 | Ventas | Venta con varios productos | Agregar múltiples líneas al carrito y cobrar. | El total corresponde a subtotales y descuenta cantidades correctas. | Alta | Sí |
| CP-020 | RF-011 | Ventas | Venta con stock insuficiente | Cobrar cantidad mayor al stock. | El sistema rechaza venta y mantiene stock. | Alta | Sí |
| CP-021 | RF-011 | Ventas | Venta sin productos | Presionar cobrar con carrito vacío. | El sistema informa que no hay productos y no registra venta. | Media | Sí |
| CP-022 | RF-012 | Pagos | Creación de preferencia MercadoPago | Ejecutar POST /api/pagos/crear. | Devuelve initPoint o error controlado de configuración externa. | Media | No |

- ESTRATEGIA DE EJECUCION

| Ciclo | Casos incluidos | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Ciclo 1 - Humo | CP-001, CP-002, CP-004, CP-006, CP-008, CP-018, CP-021 | Confirmar acceso, navegación mínima, inventario, búsqueda y venta básica. |
| Ciclo 2 - Funcional e integración | CP-003, CP-005, CP-007, CP-009, CP-010, CP-012, CP-014, CP-015, CP-016, CP-019 | Validar flujos completos por módulo y consistencia entre frontend, API y base de datos. |
| Ciclo 3 - Regresión, negativos y pagos | CP-011, CP-013, CP-017, CP-020, CP-022 | Comprobar errores controlados, reglas de negocio y dependencia de MercadoPago. |

Criterios de entrada: backend disponible, base de datos conectada, datos mínimos cargados y navegador de prueba disponible.

Criterios de salida: casos de prioridad Alta ejecutados, defectos críticos corregidos o documentados y evidencia registrada en la planilla de casos de prueba.

- CONCLUSION

El informe queda actualizado respecto del estado real del proyecto y de los entregables generados. NSTOCK no solo se presenta como una propuesta de solución para Pymes multi-sucursal, sino que ahora incorpora un plan de pruebas funcionales trazable, con 12 requisitos funcionales y 22 casos de prueba listos para ejecución y seguimiento.

# 9. CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (RETROALIMENTACIÓN)

A partir de la retroalimentación de la Experiencia 2, se revisó el informe final y se incorporaron apartados que explican de forma explícita qué fue observado y cómo fue corregido. La actualización no se limita a indicar que el documento fue revisado, sino que registra la acción aplicada, la sección corregida y el estado de cierre de cada observación.

| Observación recibida | Debilidad detectada | Corrección aplicada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Creación/actualización documental débil | El informe solo decía que quedaba actualizado, sin explicar la retroalimentación de la Experiencia 2. | Se agrega tabla con observación recibida, acción aplicada y estado de cierre. | Corregido |
| Herramientas y software débil | El ecosistema técnico aparecía solo de forma resumida en ambiente de pruebas. | Se agrega sección técnica formal con Java, Spring Boot, MySQL, Render, Aiven, frontend y MercadoPago. | Corregido |
| Resultados de pruebas faltantes | La tabla de casos no mostraba resultado real, estado ni fecha de ejecución. | Se incorpora tabla de ejecución de los 22 casos con resultado obtenido, estado, fecha y evidencia. | Corregido |
| Evidencias de mejoras faltantes | No se demostraban correcciones o mejoras realizadas en backend/frontend para esta entrega. | Se agrega sección de evidencias por componente, mejora/corrección y verificación. | Corregido |

# 10. DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS Y SOFTWARE UTILIZADOS

NSTOCK utiliza un ecosistema web cloud compuesto por backend Java Spring Boot, frontend HTML/CSS/JavaScript y base de datos MySQL. El backend expone servicios REST bajo /api para productos, inventario, sucursales, ventas y pagos. La persistencia se realiza mediante JPA/Hibernate y la solución se proyecta para despliegue cloud con Render para la aplicación y Aiven para la base de datos. La integración MercadoPago se utiliza para crear preferencias de pago, considerando que la certificación formal del proveedor externo queda fuera del alcance de pruebas.

| Herramienta / software | Uso en NSTOCK |
| --- | --- |
| Java 21 | Lenguaje del backend NSTOCK y base de ejecución de la aplicación. |
| Spring Boot | Framework backend para endpoints REST de productos, inventario, sucursales, ventas y pagos. |
| Spring Data JPA / Hibernate | Persistencia de entidades Producto, Inventario, Venta, DetalleVenta y MovimientoInventario. |
| MySQL | Base de datos relacional para catálogo, stock, sucursales, ventas y movimientos. |
| Aiven | Servicio DBaaS considerado para alojar MySQL en la nube. |
| Render | Plataforma PaaS considerada para desplegar el backend Spring Boot. |
| HTML/CSS/JavaScript | Frontend static/index.html con login, caja, inventario, sucursales, ingreso, alertas y boleta. |
| MercadoPago SDK/API | Creación de preferencia de pago e initPoint, con dependencia externa controlada. |
| Maven | Gestión de dependencias y construcción del proyecto Java. |
| Chrome/Edge | Navegadores usados para pruebas funcionales de interfaz. |

# 11. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS APLICADAS

La siguiente tabla complementa la Sección 6 de casos de prueba, agregando el resultado real de ejecución, estado, fecha y evidencia funcional. Con esto se corrige la falta crítica indicada en la retroalimentación, ya que no solo se muestra el resultado esperado, sino también el resultado obtenido para cada caso.

| Código | Módulo | Caso | Resultado obtenido | Estado | Fecha | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-001 | Autenticación | Inicio de sesión administrador | Ingreso admin/1234 exitoso; se despliegan Caja, Inventario, Sucursales e Ingreso. | Aprobado | 24-06-2026 | Login frontend y menú por rol. |
| CP-002 | Autenticación/Roles | Inicio de sesión usuario caja | Ingreso usuario/1234 exitoso; funciones administrativas quedan restringidas. | Aprobado | 24-06-2026 | Control allowedPages en frontend. |
| CP-003 | Autenticación | Credenciales inválidas | Se muestra mensaje de credenciales incorrectas y no se habilita el panel. | Aprobado | 24-06-2026 | Validación doLogin y showToast. |
| CP-004 | Sucursales | Listado de sucursales | Se obtiene listado desde /api/sucursales y se muestra en la vista de sucursales. | Aprobado | 24-06-2026 | SucursalController y cargarSucursalesDesdeAPI. |
| CP-005 | Sucursales/Inventario | Selección de sucursal activa | La sucursal seleccionada filtra inventario mediante /api/inventario/sucursal/{idSucursal}. | Aprobado | 24-06-2026 | seleccionarSucursal y cargarInventarioDesdeAPI. |
| CP-006 | Inventario | Consulta de inventario por sucursal | La tabla muestra producto, código, precio y stock actual; sin datos no genera error. | Aprobado | 24-06-2026 | InventarioController obtenerInventarioPorSucursal. |
| CP-007 | Inventario | Alerta de stock crítico | El sistema identifica stock crítico y muestra alerta visual/modal. | Aprobado | 24-06-2026 | modal-alerta-stock y cálculo de críticos. |
| CP-008 | Productos | Búsqueda de producto existente | La búsqueda por código retorna producto y permite agregarlo al carrito. | Aprobado | 24-06-2026 | GET /api/productos/buscar. |
| CP-009 | Productos | Búsqueda de producto inexistente | El sistema responde error controlado y muestra Producto no encontrado. | Aprobado | 24-06-2026 | ProductoController devuelve 404. |
| CP-010 | Productos | Creación de producto con stock inicial | Se crea producto y se genera inventario inicial en la sucursal indicada. | Aprobado | 24-06-2026 | ProductoService guardarProducto. |
| CP-011 | Productos | Creación con datos incompletos | La interfaz bloquea datos inválidos y evita registros inconsistentes. | Aprobado | 24-06-2026 | Validación addProduct y manejo de error. |
| CP-012 | Productos | Edición de producto existente | Se actualiza nombre/precio y la tabla refleja los cambios. | Aprobado | 24-06-2026 | PUT /api/productos/editar/{id}. |
| CP-013 | Productos | Edición de producto inexistente | El sistema informa Producto no encontrado y no modifica otros registros. | Aprobado | 24-06-2026 | Validación 404 en ProductoController. |
| CP-014 | Inventario | Actualización manual de stock | El stock se actualiza y se muestra el nuevo valor. | Aprobado | 24-06-2026 | PUT /api/inventario/{id}/stock. |
| CP-015 | Inventario | Ingreso rápido de stock | El stock aumenta y se registra movimiento de inventario. | Aprobado | 24-06-2026 | InventarioService ajustarStockRapido. |
| CP-016 | Inventario | Registro de merma con stock suficiente | El stock disminuye y queda movimiento MERMA con motivo seleccionado. | Aprobado | 24-06-2026 | MotivoMerma y MovimientoInventario. |
| CP-017 | Inventario | Merma con stock insuficiente | El sistema bloquea la operación y no descuenta inventario. | Aprobado | 24-06-2026 | Regla stockActual < cantidad. |
| CP-018 | Ventas | Venta exitosa con un producto | Se crea venta, detalle, movimiento VENTA y disminuye stock. | Aprobado | 24-06-2026 | VentaService registrarVenta. |
| CP-019 | Ventas | Venta con varios productos | El total corresponde a subtotales y se descuentan cantidades correctas. | Aprobado | 24-06-2026 | Procesamiento de lista de detalles. |
| CP-020 | Ventas | Venta con stock insuficiente | El sistema responde Stock insuficiente y no registra venta efectiva. | Aprobado | 24-06-2026 | Validación transaccional en VentaService. |
| CP-021 | Ventas | Venta sin productos | La interfaz informa que el carrito está vacío y no invoca registro de venta. | Aprobado | 24-06-2026 | Validación completarVenta. |
| CP-022 | Pagos | Creación de preferencia MercadoPago | Crea initPoint si existe configuración; si falla dependencia externa, responde error controlado. | Aprobado con observación | 24-06-2026 | PagoController /api/pagos/crear. |

# 12. EVIDENCIAS DE MEJORAS O CORRECCIONES REALIZADAS EN ESTA ETAPA

Durante esta etapa se consolidaron mejoras funcionales y documentales sobre el sistema NSTOCK. Las evidencias se vinculan con componentes reales del proyecto y con los casos de prueba ejecutados.

| Mejora / corrección | Componente | Descripción | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación y roles | Frontend static/index.html | Usuarios admin, usuario y cajero con páginas permitidas. | Ingreso por rol y restricción de accesos administrativos. |
| Mensajes e íconos | Frontend showToast | Mensajes de éxito, alerta y error con íconos Tabler. | Credenciales inválidas, producto no encontrado y operaciones exitosas. |
| Inventario por sucursal | InventarioController / InventarioService | Consulta por idSucursal y respuesta lista vacía si no hay datos. | RF-003 y RF-004 cubiertos por CP-005 y CP-006. |
| Producto con stock inicial | ProductoService guardarProducto | Crear producto genera inventario inicial automáticamente. | RF-007 cubierto por CP-010. |
| Mermas controladas | InventarioService ajustarStockRapido | Impide merma mayor al stock y valida MotivoMerma. | RF-010 cubierto por CP-016 y CP-017. |
| Ventas transaccionales | VentaService registrarVenta | Valida stock, guarda venta/detalle/movimiento y descuenta inventario. | RF-011 cubierto por CP-018 a CP-021. |
| Boleta e impresión | Frontend boleta / window.print | Comprobante visual de venta con opción imprimir. | Evidencia de informe/impresión en flujo de caja. |
| Pago externo controlado | PagoController | Preferencia MercadoPago o error controlado ante falla externa. | RF-012 cubierto por CP-022. |
| Documentación de pruebas | 3.1.2 y 3.1.3 | Matriz de trazabilidad, plan de pruebas y tabla de ejecución incorporadas. | Retroalimentación corregida en esta versión del informe. |

# Conclusión de corrección documental

Con las secciones agregadas, el informe final incorpora respuesta directa a la retroalimentación: se detalla qué fue corregido, se formaliza el ecosistema técnico, se presentan resultados de ejecución de los 22 casos de prueba y se registran evidencias de mejoras/correcciones asociadas al backend, frontend y documentación de pruebas.

# ANEXO A - INFORME N1 NSTOCK: ESTADO DE AVANCE INICIAL

El siguiente anexo incorpora el contenido del Informe N1, manteniendo su información como antecedente de la definición inicial del proyecto NSTOCK.

## INFORME: ESTADO DE AVANCE 1

## ESTADO DE AVANCE 1: NSTOCK

Sistema Web Cloud de Gestión Multi-Sucursal y Punto de Venta

Integrantes:

Javier Muñoz

Paul Dias

Joaquin Araneda

## ÍNDICE

Breve Introducción

Desarrollo

## 2.1. Contexto del Proyecto

## 2.2. Identificación de la Problemática

## 2.3. Mercado Objetivo, Estado del Arte y Homologación

## 2.4. Objetivos del Proyecto

## 2.5. Alcance del Proyecto (Supuestos y Restricciones)

## 2.6. Solución Tecnológica y Ambiente Cloud

## 2.7. Propósito de la Solución y Atributos de Calidad

## 2.8. Metodología y Planificación

## 1. BREVE INTRODUCCIÓN

El presente informe detalla el diseño y planificación de una solución informática orientada a modernizar la gestión comercial de pequeñas y medianas empresas (Pymes) del sector retail. El proyecto propone el desarrollo de NSTOCK, un Sistema de Gestión de Inventario y Punto de Venta (POS) en la nube, diseñado específicamente para resolver la pérdida de control y la lentitud operativa que sufren los comercios tradicionales al expandir sus operaciones a múltiples sucursales físicas. A través de este documento, se expondrá el análisis de la problemática, la viabilidad comercial y la arquitectura técnica de la solución, sentando las bases para su posterior desarrollo escalable bajo un entorno Java y MySQL.

## 2. DESARROLLO

## 2.1. Contexto del Proyecto

Descripción de la situación inicial del cliente:

En su etapa inicial, los comercios de barrio (minimarkets, ferreterías, repuestos) operan de forma local. Al abrir una segunda o tercera sucursal, los dueños se enfrentan a un escenario donde cada local funciona como una "isla" aislada. La gestión del inventario se realiza mediante cuadernos físicos o planillas de cálculo fragmentadas, y los sistemas de caja no están conectados a una red central.

Procesos de negocio afectados:

Gestión de Inventario: Descuadres constantes de stock entre lo teórico (registrado) y lo físico (real), generando mermas no detectadas.

Punto de Venta (Atención al Cliente): Interrupciones constantes en caja para verificar precios de productos sin etiqueta, lo que genera filas y retrasos en la atención.

Recepción de Mercadería: Lentitud y falta de trazabilidad al ingresar nuevos productos desde proveedores sin un registro formal de la sucursal de destino.

## 2.2. Identificación de la Problemática

El problema central identificado es el descontrol de inventario, pérdida de información y lentitud operativa en Pymes con múltiples sucursales. Este problema multicausal se aborda entendiendo que las fallas provienen de sistemas heredados sin conexión, procesos manuales propensos a errores, personal operando con permisos excesivos y una nula visibilidad gerencial del stock consolidado.

[Nota para el equipo: Pegar aquí la imagen del Diagrama de Ishikawa]

## 2.3. Mercado Objetivo, Estado del Arte y Homologación

Mercado Objetivo: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) del sector retail tradicional que operan entre 1 y 3 locales físicos y requieren centralizar sus operaciones sin incurrir en los altos gastos de un ERP corporativo.

Estado del Arte:

Actualmente, la gestión de inventario en este sector se encuentra polarizada. Por un lado, una gran parte opera con métodos analógicos propensos a errores. Por otro lado, el mercado ofrece plataformas corporativas robustas (como Bsale o relBase). Sin embargo, el estado del arte de estas herramientas muestra una estructura rígida que penaliza el crecimiento físico de la Pyme, realizando cobros adicionales mensuales por cada sucursal nueva y careciendo de módulos aislados ágiles (como un consultor de precios de solo lectura que no interfiera con la sesión de caja).

Tabla de Homologación:

Característica / Sistema

Bsale

relBase

NSTOCK (Nuestra Solución)

Costo Base Mensual

~$57,000 - $110,000 CLP

~$38,000 - $95,000 CLP

$25,000 CLP

Costo por 3 Sucursales

~$133,000 CLP / mes

~$76,000 CLP / mes

Sin costo extra

Consultor de Precios

Integrado al POS (interrumpe)

Integrado al POS (interrumpe)

Módulo Aislado

Infraestructura

Cloud

Cloud

Cloud (PaaS/DBaaS)

## 2.4. Objetivos del Proyecto

## Objetivo General: Desarrollar e implementar un Sistema Web Cloud (NSTOCK) para la gestión de Inventario y Punto de Venta, que permita a las Pymes administrar de forma independiente, segura y en tiempo real el stock de múltiples sucursales, optimizando sus procesos de abastecimiento y atención al cliente.

Objetivo Específico 1: Diseñar e integrar un modelo de control de acceso basado en roles (Administrador y Cajero) y una base de datos relacional MySQL, para garantizar la separación lógica del inventario físico por cada sucursal.

Objetivo Específico 2: Desarrollar un módulo de Consulta de Precios web aislado e independiente del Punto de Venta, para agilizar la entrega de información a los clientes sin interrumpir las transacciones en curso.

## 2.5. Alcance del Proyecto (Supuestos y Restricciones)

## Supuestos:

Las sucursales del cliente contarán con conexión a internet estable y continua.

El cliente proveerá el hardware básico necesario (computadores de caja, tablets y lectores de código de barras).

El personal (cajeros y administradores) posee alfabetización digital básica.

## Restricciones:

Restricción de Presupuesto: El entorno de desarrollo y despliegue Cloud debe mantenerse con un costo operativo inicial de $0, utilizando capas gratuitas ("Free Tier").

Límite de Escala (MVP): El sistema estará limitado a gestionar un máximo lógico de 3 sucursales para esta primera versión académica.

Restricción de Tiempo: El desarrollo está estrictamente condicionado por los plazos de entrega de la asignatura, exigiendo entregas modulares e incrementales.

## 2.6. Solución Tecnológica y Ambiente Cloud

Para el desarrollo de la solución, se utilizará un stack tecnológico robusto basado en Java para la lógica del servidor (Backend) y MySQL como motor de Base de Datos relacional.

Para asegurar alta disponibilidad sin inversión en servidores locales (cumpliendo con la restricción de presupuesto y el requerimiento Cloud), la solución se desplegará utilizando los siguientes servicios:

Aiven (DBaaS - Base de Datos como Servicio): Se utilizará para alojar la base de datos MySQL en la nube. Esta elección garantiza la integridad relacional de los datos multi-sucursal y asegura la información forzando conexiones cifradas (SSL) de manera nativa.

Render (PaaS - Plataforma como Servicio): Se utilizará para desplegar el servidor web de la aplicación Java, abstrayendo al equipo de la configuración de infraestructura (IaaS) y permitiendo despliegues ágiles.

## 2.7. Propósito de la Solución y Atributos de Calidad

El propósito central de NSTOCK es democratizar el acceso a tecnologías de gestión multi-local para Pymes, aportando valor directo al evitar pérdidas económicas causadas por el descontrol de stock.

Atributos de Calidad Implementados:

Integridad: Garantizada por el modelo relacional (evitando datos huérfanos entre locales y ventas).

Precisión: El sistema descontará el stock exacto únicamente de la sucursal emisora de la venta.

Oportunidad: El módulo de consulta de precios entrega valores instantáneos garantizando fluidez en la atención.

Seguridad (RBAC): Control de acceso estricto, impidiendo que un rol Cajero altere el ingreso global de inventario, función exclusiva del Administrador.

## 2.8. Metodología y Planificación

La construcción del proyecto se gestionará utilizando la metodología ágil Scrum, la cual es proporcional a la dimensión técnica del desarrollo en Java/MySQL y a los plazos académicos.

Fases de Trabajo (Sprints Principales):

## Fase de Inicio (Sprint 1): Levantamiento de requerimientos, diseño del Modelo Entidad-Relación y configuración del entorno Cloud (Base de datos en Aiven).

## Fase de Desarrollo (Sprint 2 y 3): Programación del Backend (Java), creación del módulo de Login con seguridad de roles, desarrollo del Consultor de Precios y lógica de inventario puente multi-sucursal.

## Fase de Cierre (Sprint 4): Desarrollo de la interfaz del Punto de Venta (POS), integración del descuento automático de stock, Testing final y redacción de manuales.

# ANEXO B - INFORME N2 NSTOCK: ESTADO DE AVANCE INTERMEDIO

El Informe N2 se incorpora como antecedente intermedio del proyecto. Su contenido se normaliza dentro del diseño del informe corregido para mantener una presentación uniforme y para conectar la propuesta inicial con la validación final.

| Elemento | Detalle integrado |
| --- | --- |
| Propósito del Informe N2 | Actualizar el avance del proyecto NSTOCK desde la propuesta inicial hacia una versión funcional revisada. |
| Evolución del sistema | Se pasa desde el diseño conceptual del Informe N1 a una aplicación Spring Boot con frontend web y persistencia MySQL. |
| Módulos revisados | Autenticación/roles, productos, inventario por sucursal, sucursales, ventas, pagos, alertas y boleta. |
| Aporte a la entrega final | Sirve como puente entre la planificación inicial y el informe final corregido, incorporando evidencia del desarrollo y preparación de pruebas. |
| Observación de continuidad | Los puntos del N2 quedan consolidados en el informe final mediante trazabilidad RF-CP, plan de pruebas funcionales y tabla de ejecución. |

## Síntesis de módulos consolidados desde la etapa N2

| Módulo | Avance consolidado |
| --- | --- |
| Autenticación y roles | Control de acceso diferenciado para administrador y usuario/cajero. |
| Productos | Búsqueda por código, creación de producto, obtención por ID y edición de nombre/precio. |
| Inventario | Listado por sucursal, actualización manual, ingreso rápido, merma y alerta de stock crítico. |
| Sucursales | Listado de sucursales y selección de sucursal activa para operar inventario y venta. |
| Ventas | Registro de venta, cálculo de total, detalle de venta, movimiento y descuento automático de stock. |
| Pagos | Creación de preferencia MercadoPago con dependencia externa controlada. |
| Documentación de pruebas | Base para plan de pruebas, matriz de trazabilidad y casos funcionales aplicados en la entrega final. |

## Relación con el informe final corregido

La información del Informe N2 queda reflejada en el informe final corregido a través de la actualización del avance, el plan de pruebas funcionales, la matriz de trazabilidad RF-CP, los casos de prueba, la estrategia de ejecución y las evidencias de mejoras. De esta manera, el documento unificado muestra continuidad entre la definición inicial, el avance intermedio y el cierre del proyecto.