DuocUC

Escuela de Informática – analista programador

N-Stock

PROYECTO DE PORTAFOLIO

Javier Muñoz

Paul Díaz

Joaquín Araneda

Profesor Guía: Cristian Moreno Sanhueza

(Mayo, 2026)

San Bernardo – Chile

INDICE

1. Breve introducción

2. Desarrollo del proyecto

3. Actualización del avance

4. Plan de pruebas funcionales

5. Trazabilidad RF-CP

6. Casos de prueba

7. Estrategia de ejecución

8. Conclusión

- INTRODUCCION: El presente informe actualiza el estado de avance de NSTOCK, incorporando el desarrollo funcional revisado y los entregables de pruebas preparados para el cierre del proyecto. NSTOCK es un sistema web cloud de gestión de inventario y punto de venta, orientado a Pymes del sector retail que operan una o mas sucursales y requieren control centralizado de stock, ventas y reposición.

- DESARROLLO DEL PROYECTO

2.1 Contexto del proyecto Los comercios de barrio suelen iniciar con procesos manuales o planillas aisladas. Cuando abren nuevas sucursales, cada local comienza a operar como una isla, generando descuadres de stock, retrasos en caja y falta de trazabilidad para la recepción de mercadería. 2.2 Problemática El problema central es el descontrol de inventario, la perdida de información y la lentitud operativa en Pymes con múltiples puntos de venta. NSTOCK aborda este problema mediante inventario por sucursal, roles de usuario, búsqueda por código de barras, punto de venta y registro de movimientos. 2.3 Mercado objetivo y homologación El mercado objetivo son micro, pequeñas y medianas empresas del retail tradicional. Frente a soluciones como Bsale o relBase, NSTOCK se plantea como alternativa académica de menor costo, con foco multi-sucursal y módulos simples para caja, inventario, ingreso de productos y consulta.

| Característica | Bsale | relBase | NSTOCK |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo base mensual | Alto para Pyme | Medio/alto | Bajo costo propuesto |
| Sucursales | Costo adicional | Costo adicional | Sin costo adicional en MVP |
| Consultor de precios | Integrado al POS | Integrado al POS | Módulo separado |
| Infraestructura | Cloud | Cloud | Cloud PaaS/DBaaS |

2.4 Objetivos

- Desarrollar un sistema web cloud para inventario y punto de venta.

- Controlar acceso por roles Administrador y Cajero.

- Gestionar stock por sucursal y registrar movimientos de inventario.

- Permitir ventas con descuento automático de stock.

- Preparar plan de pruebas funcionales y planilla de casos de prueba.

- ACTUALIZACION DEL AVANCE El informe queda actualizado con base en la revisión del proyecto NStock-main. El sistema revisado corresponde a una aplicación Spring Boot con Java 21, frontend HTML/CSS/JavaScript, persistencia MySQL mediante JPA y endpoints REST para productos, inventario, sucursales, ventas y pagos.

| Módulo | Estado actualizado | Evidencia funcional |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y roles | Implementado en frontend | Usuarios admin/1234 y usuario/1234 con permisos diferenciados. |
| Productos | Implementado en backend y frontend | Búsqueda por código, creación, obtención y edición de producto. |
| Inventario | Implementado | Listado por sucursal, ajuste manual, ingreso rápido y merma. |
| Sucursales | Implementado | Listado de sucursales y selección de sucursal activa. |
| Ventas | Implementado | Registro de venta, detalle, total y descuento de stock. |
| Pagos | Implementado parcialmente | Creación de preferencia MercadoPago con manejo de error externo. |

- PLAN DE PRUEBAS FUNCIONALES

4.1 Objeto Verificar que NSTOCK cumple sus funciones principales y que los flujos críticos operan correctamente desde la interfaz web y desde los endpoints REST. 4.2 Alcance Se prueban autenticación, roles, sucursales, productos, inventario, alertas de stock critico, ingresos, mermas, ventas y pagos. No se consideran pruebas de carga, seguridad avanzada ni certificación formal de MercadoPago.

4.2 Alcance Se prueban autenticación, roles, sucursales, productos, inventario, alertas de stock critico, ingresos, mermas, ventas y pagos. No se consideran pruebas de carga, seguridad avanzada ni certificación formal de MercadoPago.

4.3 Ambiente de pruebas

| Elemento | Configuración |
| --- | --- |
| Backend | Spring Boot, Java 21, endpoints bajo /api. |
| Base de datos | MySQL configurado para NSTOCK. |
| Frontend | HTML/CSS/JavaScript en static/index.html. |
| Navegador | Chrome, Edge o cualquier navegador moderno. |
| Datos mínimos | Usuarios admin/1234 y usuario/1234, sucursal activa, productos con stock normal y stock crítico. |

- TRAZABILIDAD RF-CP

| Requisito | Módulo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF-001 | Autenticación | Permitir inicio de sesión con rol administrador y usuario de caja. |
| RF-002 | Roles | Restringir acceso a funciones administrativas según rol. |
| RF-003 | Sucursales | Listar sucursales y seleccionar la sucursal activa. |
| RF-004 | Inventario | Listar inventario por sucursal con nombre, código, precio y stock. |
| RF-005 | Inventario | Alertar productos con stock crítico. |
| RF-006 | Productos | Buscar productos por código de barras. |
| RF-007 | Productos | Crear producto con categoría, precio, sucursal y stock inicial. |
| RF-008 | Productos | Obtener y editar nombre y precio de un producto existente. |
| RF-009 | Inventario | Actualizar stock manualmente para un producto. |
| RF-010 | Inventario | Registrar ingresos y mermas con motivo, cantidad, comentario y sucursal. |
| RF-011 | Ventas | Registrar venta, calcular total, descontar stock y guardar detalle y movimiento. |
| RF-012 | Pagos | Crear preferencia de pago MercadoPago y devolver URL de pago. |

- CASOS DE PRUEBA

| CP | RF asociado | Módulo | Caso | Pasos / datos principales | Resultado esperado | Prioridad | Despliegue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-001 | RF-001 | Autenticación | Inicio de sesión administrador | Ingresar con admin/1234. | El sistema muestra Caja, Inventario, Sucursales e Ingreso. | Alta | Sí |
| CP-002 | RF-001, RF-002 | Autenticación/Roles | Inicio de sesión usuario caja | Ingresar con usuario/1234. | El sistema muestra Caja y restringe funciones administrativas. | Alta | Sí |
| CP-003 | RF-001 | Autenticación | Credenciales inválidas | Ingresar usuario o clave no autorizada. | El sistema no habilita el panel operativo e informa error. | Media | No |
| CP-004 | RF-003 | Sucursales | Listado de sucursales | Abrir módulo Sucursales como administrador. | Se listan las sucursales disponibles desde /api/sucursales. | Alta | Sí |
| CP-005 | RF-003, RF-004 | Sucursales/Inventario | Selección de sucursal activa | Seleccionar una sucursal del listado. | Las consultas posteriores usan la sucursal activa. | Alta | Sí |
| CP-006 | RF-004 | Inventario | Consulta de inventario por sucursal | Abrir Inventario con una sucursal seleccionada. | Se muestra producto, código, precio y stock actual. | Alta | Sí |
| CP-007 | RF-005 | Inventario | Alerta de stock crítico | Cargar producto con stock menor o igual a 5. | El sistema muestra alerta de reposición o stock crítico. | Media | No |
| CP-008 | RF-006 | Productos | Búsqueda de producto existente | Buscar código de barras registrado. | Se retornan datos del producto y puede agregarse al carrito. | Alta | Sí |
| CP-009 | RF-006 | Productos | Búsqueda de producto inexistente | Buscar código no registrado. | El sistema responde 404 controlado y no agrega producto. | Media | No |
| CP-010 | RF-007 | Productos | Creación de producto con stock inicial | Guardar nombre, código, precio, categoría, sucursal y stock inicial. | Se crea producto y registro de inventario inicial. | Alta | Sí |
| CP-011 | RF-007 | Productos | Creación con datos incompletos | Intentar guardar sin campos obligatorios o precio inválido. | No se crean registros inconsistentes y se informa error. | Media | No |
| CP-012 | RF-008 | Productos | Edición de producto existente | Modificar nombre y precio de producto existente. | El producto queda actualizado y visible en inventario. | Alta | Sí |
| CP-013 | RF-008 | Productos | Edición de producto inexistente | Editar ID inexistente. | El sistema responde Producto no encontrado. | Media | No |
| CP-014 | RF-009 | Inventario | Actualización manual de stock | Enviar nuevoStock para producto existente. | El stock queda actualizado. | Alta | Sí |
| CP-015 | RF-010 | Inventario | Ingreso rápido de stock | Registrar ingreso por código y cantidad. | El stock aumenta y se registra movimiento de inventario. | Alta | Sí |
| CP-016 | RF-010 | Inventario | Registro de merma con stock suficiente | Registrar MERMA con motivo permitido. | El stock disminuye y queda movimiento con motivo. | Alta | No |
| CP-017 | RF-010 | Inventario | Merma con stock insuficiente | Registrar merma mayor al stock disponible. | El sistema bloquea la operación y no descuenta stock. | Alta | No |
| CP-018 | RF-011 | Ventas | Venta exitosa con un producto | Agregar producto al carrito y cobrar. | Se crea venta, detalle, movimiento VENTA y se descuenta stock. | Alta | Sí |
| CP-019 | RF-011 | Ventas | Venta con varios productos | Agregar múltiples líneas al carrito y cobrar. | El total corresponde a subtotales y descuenta cantidades correctas. | Alta | Sí |
| CP-020 | RF-011 | Ventas | Venta con stock insuficiente | Cobrar cantidad mayor al stock. | El sistema rechaza venta y mantiene stock. | Alta | Sí |
| CP-021 | RF-011 | Ventas | Venta sin productos | Presionar cobrar con carrito vacío. | El sistema informa que no hay productos y no registra venta. | Media | Sí |
| CP-022 | RF-012 | Pagos | Creación de preferencia MercadoPago | Ejecutar POST /api/pagos/crear. | Devuelve initPoint o error controlado de configuración externa. | Media | No |

- ESTRATEGIA DE EJECUCION

| Ciclo | Casos incluidos | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Ciclo 1 - Humo | CP-001, CP-002, CP-004, CP-006, CP-008, CP-018, CP-021 | Confirmar acceso, navegación mínima, inventario, búsqueda y venta básica. |
| Ciclo 2 - Funcional e integración | CP-003, CP-005, CP-007, CP-009, CP-010, CP-012, CP-014, CP-015, CP-016, CP-019 | Validar flujos completos por módulo y consistencia entre frontend, API y base de datos. |
| Ciclo 3 - Regresión, negativos y pagos | CP-011, CP-013, CP-017, CP-020, CP-022 | Comprobar errores controlados, reglas de negocio y dependencia de MercadoPago. |

Criterios de entrada: backend disponible, base de datos conectada, datos mínimos cargados y navegador de prueba disponible.

Criterios de salida: casos de prioridad Alta ejecutados, defectos críticos corregidos o documentados y evidencia registrada en la planilla de casos de prueba.

- CONCLUSION

El informe queda actualizado respecto del estado real del proyecto y de los entregables generados. NSTOCK no solo se presenta como una propuesta de solución para Pymes multi-sucursal, sino que ahora incorpora un plan de pruebas funcionales trazable, con 12 requisitos funcionales y 22 casos de prueba listos para ejecución y seguimiento.