# Product Backlog - NSTOCK

Documento Scrum basado en los requerimientos y funcionalidades reales del sistema NSTOCK.

# Resumen del Producto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Producto | NSTOCK |
| Objetivo | Sistema web para controlar productos, inventario por sucursal, ventas, mermas, stock crítico, pagos y emisión de boleta. |
| Usuarios | Administrador, usuario de caja y cajero. |
| Módulos | Login, caja, inventario, sucursales, ingreso de productos, edición, ventas, ajustes de stock, mermas, alertas, pagos y boleta. |
| Fecha | 24-06-2026 |
| Equipo | Javier Muñoz, Paul Díaz, Joaquín Araneda |

# Product Backlog Priorizado

Las historias están ordenadas por prioridad funcional para permitir una entrega incremental del sistema.

| ID | Épica | Historia de usuario | Prioridad | Esfuerzo | Sprint | Estado | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-001 | Acceso y roles | Como administrador quiero iniciar sesión y acceder a todas las secciones para gestionar el sistema completo. | Alta | 3 | Sprint 1 | Parcial | Permite ingresar con credenciales; muestra menú según rol; bloquea páginas restringidas. |
| PB-002 | Sucursales | Como administrador quiero seleccionar una sucursal para trabajar con el inventario correcto. | Alta | 3 | Sprint 1 | Implementado | Lista sucursales desde API; permite seleccionar sucursal; carga inventario filtrado. |
| PB-003 | Productos | Como administrador quiero registrar productos nuevos para incorporarlos al catálogo. | Alta | 5 | Sprint 1 | Implementado | Guarda producto; crea inventario inicial; valida campos obligatorios desde interfaz. |
| PB-004 | Productos | Como usuario quiero buscar productos por código para vender o consultar rápidamente. | Alta | 3 | Sprint 1 | Implementado | Devuelve producto existente; informa Producto no encontrado cuando corresponde. |
| PB-005 | Productos | Como administrador quiero editar nombre y precio de un producto para mantener datos actualizados. | Alta | 3 | Sprint 1 | Implementado | Carga datos del producto; guarda cambios; actualiza la vista. |
| PB-006 | Inventario | Como usuario quiero consultar el inventario por sucursal para saber el stock disponible. | Alta | 5 | Sprint 1 | Implementado | Muestra productos de la sucursal; si no hay stock responde lista vacía sin error. |
| PB-007 | Inventario | Como administrador quiero actualizar stock manualmente para corregir diferencias. | Alta | 3 | Sprint 2 | Implementado | Permite ingresar nuevo stock; confirma actualización; informa error si el producto no existe. |
| PB-008 | Inventario | Como administrador quiero ingresar stock por código para reponer mercadería. | Alta | 5 | Sprint 2 | Implementado | Aumenta stock; registra movimiento; muestra mensaje de éxito o error. |
| PB-009 | Mermas | Como administrador quiero registrar mermas para descontar productos dañados o vencidos. | Alta | 5 | Sprint 2 | Implementado | Descuenta stock si hay cantidad suficiente; rechaza merma mayor al stock; valida motivo. |
| PB-010 | Inventario | Como usuario quiero recibir alerta de stock crítico para reponer productos a tiempo. | Media | 3 | Sprint 2 | Implementado | Detecta productos críticos; muestra alerta visual; marca stock bajo o crítico. |
| PB-011 | Ventas | Como cajero quiero agregar productos al carrito para preparar una venta. | Alta | 5 | Sprint 2 | Implementado | Agrega producto encontrado; calcula subtotal; evita producto inexistente. |
| PB-012 | Ventas | Como cajero quiero registrar una venta para descontar stock y guardar el detalle. | Alta | 8 | Sprint 2 | Implementado | Crea venta; calcula total; guarda detalle; descuenta stock; registra movimiento. |
| PB-013 | Ventas | Como sistema quiero impedir ventas sin stock suficiente para evitar inventario negativo. | Alta | 5 | Sprint 2 | Implementado | Si stock es insuficiente, responde error y no registra venta. |
| PB-014 | Boleta | Como cajero quiero generar e imprimir una boleta para entregar comprobante al cliente. | Media | 3 | Sprint 3 | Implementado | Muestra total y detalle; permite imprimir; permite cerrar boleta. |
| PB-015 | Pagos | Como cajero quiero crear un pago con MercadoPago para vender con medios digitales. | Media | 5 | Sprint 3 | Parcial | Endpoint crea preferencia; requiere configuración válida; maneja error controlado. |
| PB-016 | Sucursales | Como administrador quiero ver el estado de cada sucursal para detectar locales críticos. | Media | 3 | Sprint 3 | Implementado | Lista sucursales; calcula indicador crítico; permite seleccionar local. |
| PB-017 | Sucursales | Como administrador quiero crear nuevas sucursales para ampliar el sistema. | Media | 5 | Sprint 3 | Pendiente | Debe guardar nombre, dirección y estado; aparecer en listado; permitir selección posterior. |
| PB-018 | Reportes | Como administrador quiero exportar inventario para revisar stock fuera del sistema. | Media | 3 | Sprint 3 | Parcial | Debe generar archivo con productos, códigos, precios, sucursal y stock; hoy existe botón visual. |
| PB-019 | Reportes | Como administrador quiero consultar historial de movimientos para auditar ingresos, mermas y ventas. | Media | 5 | Sprint 4 | Parcial | Debe listar fecha, producto, sucursal, tipo, cantidad, motivo y comentario. |
| PB-020 | Productos | Como administrador quiero eliminar o desactivar productos para mantener limpio el catálogo. | Media | 5 | Sprint 4 | Pendiente | Debe pedir confirmación; no borrar historial; actualizar listado; backend seguro. |
| PB-021 | Seguridad | Como dueño del sistema quiero autenticación backend segura para proteger inventario y ventas. | Alta | 8 | Sprint 4 | Pendiente | Credenciales no quedan en frontend; endpoints validan rol; sesión expira. |
| PB-022 | Validaciones | Como usuario quiero mensajes claros cuando ocurra un error para corregir rápido la acción. | Media | 3 | Sprint 4 | Implementado | Muestra toast con icono; diferencia éxito, alerta y error. |
| PB-023 | Calidad | Como equipo quiero pruebas funcionales documentadas para validar NSTOCK antes de entregar. | Alta | 3 | Sprint 4 | Implementado | Planilla de casos creada; cubre flujos correctos y validaciones; totales consistentes. |
| PB-024 | Usabilidad | Como usuario quiero navegar fácilmente entre caja, inventario, sucursales e ingreso. | Media | 3 | Sprint 4 | Parcial | Navega por pestañas; falta opción explícita Retornar; se recomienda agregar botón volver. |

# Criterios Scrum

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Definition of Ready | Historia lista cuando tiene rol, necesidad, beneficio, prioridad, criterios de aceptación, esfuerzo y dependencias identificadas. |
| Definition of Done | Historia terminada cuando funciona en pantalla, consulta o persiste datos, valida errores principales, muestra mensaje al usuario y queda probada/documentada. |
| Prioridad Alta | Necesaria para operar inventario, caja, productos, ventas, stock o seguridad. |
| Prioridad Media | Mejora control, trazabilidad, administración o experiencia de usuario. |
| Riesgos | Login local en frontend, configuración MercadoPago, falta de backend para eliminación y creación de sucursales, reportes incompletos. |
| Recomendación | Acompañar este backlog con casos de prueba y capturas de módulos implementados. |